Dnevnik rada

1. tjedan (13.10.2014 - 19.10.2014)

Dosadašnji rad

Bio sam na prvom sastanku za projekt gdje je bilo dogovoreno koja će biti tema projekta

Pripremio sam i namjestio postavke za softversku podršku na računalu za daljnji rad (FileZilla, XAMPP, NetBeans)

Prošao sam kroz diplomski rad Josipa Petrića i izvadio najbitnije bilješke

Upoznao se sa implementacijom Lecto alata

Upogonio i testirao Lecto na vlastitom računalu na Apache localhostu preko XAMPP alata

Daljnji koraci

Rješavati redom zadatke projekta krenuvši od upogonjavanja nove verzije jwplayera

2. tjedan (20.10.2014 - 26.10.2014)

Dosadašnji rad

Istražio kako inicijalizirati player u novoj verziji jwplayera

Upogonio LeCTo s novom verzijom jwplayera

Testirao na Mozilli, Chromeu i IE-u, zaključio da trenutno player funkcionira samo na mozilli

Sinkronizacija takodjer na novom jwplayeru ne radi

Daljnji koraci

Upogoniti novi jwplayer u svim browserima

Srediti sinkronizaciju

Nastaviti rješavanje zadataka

3. tjedan (27.10.2014 - 2.11.2014)

Dosadašnji rad

Debugirao jwplayer callback metode za sinkronizaciju

Istražio zašto se fileovi uopće ne loadaju u chromeu i IE - razlog je bio neispravno korištenje .load() metode nad XML objektom u javascriptu, što IE i chrome ne podržavaju

Refaktorirao kod prema tome

Dodao AJAX metode za komunikaciju sa serverom i dohvaćanje XML objekata sa .open(GET, url, true) metodom koja daje cross-browser compatibility

Testirao aplikaciju na windowsima na Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer i Opera browserima, a u Mac platformi na Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari. Sve ispravno radi.sa sljedećim urlom: http://diana.zesoi.fer.hr/~jfejza/lecto_player/lectureLink.php?uri=http://lecto-player.lss.hr/lectures/fer/spvp/isdn/2012/config.psu.xml

Sredio da dohvaćanje videa počinje bez korisnikove interakcije

Daljnji koraci

Podesiti ALC datoteke da se ispravno učitavaju.

Testirati aplikaciju sa različitim ulaznim datotekama.

5. tjedan (10.11.2014 - 16.11.2014)

Dosadašnji rad

Istražio zašto jwplayer nije dobro radio za mp4 fileove

Nakon malo isprobavanja pronađena greška i ispravljena

Testirana aplikacija na svim popularnim browserima i provjereno da učitavanje .mp4 fileova radi.

6. tjedan - Međuispiti

7. tjedan - Međuispiti

8. tjedan (8.12.2014 - 14.12.2014)

Dosadašnji rad

Popravljen mehanizam sinkronizacija tako da nije moguće pomaknuti slider ili poglavlje na jednoj snimci ako druga nije završila s bufferingom

Popravljene ekstenzije psu i cce datoteka

Daljnji koraci

Podesiti ALC datoteke da se ispravno učitavaju.

Provjeriti učitavanja PSU parametara u snimkama.

9. tjedan (5.1.2015 - 11.1.2015)

Dosadašnji rad

Proucio pseudostreaming, njegov nacin rada te metodu inicijalizacije u novom jwplayeru 6

Testirao aplikaciju za sinkronizaciju i dodao par promjena u callback metodama

Istrazio problem s ekstenzijama

Daljnji koraci

Istraziti koje su mogucnosti za rjesavanje problema sa sinkronizacijom

Rijesiti problem s ekstenzijama i ucitavanjem lokalne datoteke