Jeton Fejza:Programsko rješenje za snimanje predavanja temeljeno na FFmpeg alatu

Dnevnik rada

1. tjedan (09.-15.3.2013.)

Dosadašnji rad

Skinuo sam projekt starog lectoa i maknuo sve dijelove vezane uz VLC i vlcj library

Promijenio par stvari da se program moze samo pokrenuti i brojati sekunde

Istrazio projekt i njegovu strukturu za daljnji rad

Podesio sam repozitorij na Gitu i pushao gore

Daljnji koraci

Podesiti lokalizaciju

Istraziti pozivanje ffmpega iz jave

2. tjedan (16.-22.3.2013.)

Dosadašnji rad

Maknuo sam scale opciju sa GUI-a za konfiguraciju, podesio GUI

Podesen record button zasada da samo broji i da ne poziva druge metode

Daljnji koraci

Omoguciti ispravno listanje uredjaja za snimanje uz pomoc FFMPEG alata

Upogoniti FFMPEG encoding na snimanju

3. tjedan (23.3-29.3.2015)

Dosadašnji rad

Omogucio sam pozivanje FFMPEG naredbi za listanje dostupnih uredjaja za snimanje

Podesio sam parametre i parsao string koji se dobiva

Prilagodio sam GUI tako da prikazuje imena stvarnih uredjaja dobivenih od FFMPEG naredbe

Podesio da radi na Windows i Mac platformama

Daljnji koraci

Ispravno podesiti putanje FFMPEG-a i napraviti interakciju s korisnikom u vezi te putanje

Prouciti zatim implementirati FFMPEG naredbe za snimanje na odabranim uredjajima

4. tjedan (30.3-5.4.2015)

Dosadašnji rad

Slozio sam interakciju s korisnikom za putanje FFMPEG-a na nacin da se pri prvom pokretanju korisnika pita da browse-a do ffmpeg.exe statickog builda i uputi na website za download u slucaju neupucenosti

Podesio sam potrebne labele za lokalizaciju tog dijela dijaloga.

Proucio sam FFMPEG pozivanje naredbi za snimanje

Daljnji koraci

Implementirati FFMPEG pozive za snimanje odabranih izvora

5. tjedan (6.4-12.4.2015)

Dosadašnji rad

Implementirao sam snimanje s vise video izvora na Windowsima na nacin da se za svaki od izvora pokrece zaseban proces koji poziva ffmpeg naredbe. Kada korisnik pritisne tipku stop procesu se salje znak “q” sto ffmpeg naredbi oznacava kraj snimanja i pohranu na disk, nakon cega se gase stvoreni procesi.

Podesio sam putanje video dateteka da se pohrane po defaultu na C:/Users/“username”/Videos (sto se naravno moze izmijeniti u ekranu za konfiguraciju) buduci da ffmpeg ima problema s pohranom podataka na zasticen dio diska kao sto je to C root folder.

Daljnji koraci

Prisustvovati sastanku i dogovoriti se oko detalja daljnjeg rada

Prouciti funkcije ffmpega za ulancavanje video datoteka koje ce biti potrebno za implementaciju pause funkcionalnosti