### Dnevnik rada
#### 1. tjedan (15.-21.10.2012.)
##### Dosadašnji rad
održan sastanka s mentorom mg.Paletom na kojemu su se razmatrale moguće teme za završni rad. Sastanku su prisustvovali Goran Ličina i Kristian Skračić
dogovorena je tema izrade PoC (Proof of Concept) mehanizma za autentikaciju temeljem dinamičkih pitanja.
##### Daljnji koraci
- proučiti literaturu koja je poslana elektroničkom poštom. Mail je poslao Kristian Skračić
- održati sastanak i dogovoriti daljnje korake
#### 2. tjedan (22.-28.10.2012.)
##### Dosadašnji rad
Na sastanku se detaljnije raspravljalo o temi, te je odlučeno da će se za izradu sustava koristiti Java
##### Daljnji koraci
- Razmotriti kako bi se sustav mogao ostvarit
- Osmisliti modularan dizajn sustava
- Proučiti Java RPC koji će se koristiti za komunikaciju sa Androidom
#### 3. tjedan (29.10-4.11.2012.)
##### Dosadašnji rad
Predložen je dijagram sustava za KBA, te je napravljem UML dijagram
##### Daljnji koraci
Potrebno je skicirati protokol za komunikaciju između FES-a, te DQS-ova.
#### 4. tjedan (5.-11.11.2012.)
##### Dosadašnji rad
Za komunikaciju je predložen Java RPC, čime se postiže veća razina apstrakcije
##### Daljnji koraci
Napraviti komunikacijski dijagram, te sekvencijski dijagram
#### 5. tjedan (12.-18.11.2012.)
##### Dosadašnji rad
Napravljena je prva implementacija kostura programa. Definirana su sučelja te klase koje će se koristiti u projektu. Uspješno je ostvareno sučelje za DQS servis.
##### Daljnji koraci
Potrebno je modificirati trenutnu implementaciju tako da se može zatražiti više od jednog pitanja u jednom zahtjevu